Annexe 2 - Pénalités

**Hébergement dans un NRO**

La présente annexe est établie notamment par application des articles intitulés « mise à disposition », « résiliation » et « service après-vente ».

Tous les montants mentionnés dans la présente annexe sont exprimés en euros hors taxe et n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.

Les pénalités se calculent par mois civil et sont dues pour le mois écoulé qui se calculent par année civile et sont dues pour l’année écoulée.

**Table des matières**

[1. Pénalités pouvant être dues par l’Opérateur 3](#_Toc134016024)

[2. Pénalités pouvant être dues par l’Opérateur d’Infrastructure 3](#_Toc134016025)

[2.1. Pénalité en cas de non-respect du délai d’étude de faisabilité 3](#_Toc134016026)

[2.2. Pénalité en cas de non-respect de la date convenue de mise à disposition 3](#_Toc134016027)

# **Pénalités pouvant être dues par l’Opérateur**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Libellé de la pénalité*** | ***Unité*** | ***Montant unitaire (€ HT)*** |
| Pénalité pour annulation (résiliation) d’une commande d’une Prestation d’Hébergement avant sa mise à disposition | Prestation | **FAS de la Prestation de l’annexe Prix** |
| Pénalité pour résiliation de toute Prestation d’Hébergement avant échéance de la période minimale d’engagement, quelle qu’en soit la cause | Prestation | **100% du montant de la redevance mensuelle de la Prestation jusqu’à échéance de la période minimale d’engagement** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Libellé de la pénalité*** | ***Unité*** | ***Montant unitaire (€ HT)*** |
| Déplacement à tort :   * en Heures Ouvrées * en Heures Non Ouvrées | Heure | **160 €**  **250 €** |

# **Pénalités pouvant être dues par l’Opérateur d’Infrastructure**

## 2.1. Pénalité en cas de non-respect du délai d’étude de faisabilité

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***X correspondants au retard par rapport au délai contractuel de retour d’étude de faisabilité*** | ***Unité*** | ***Pénalité due (€ HT)*** |
| X ≤ 20 Jours Ouvrés | Etude de faisabilité | **100 €** |
| 20 Jours Ouvrés < X | Etude de faisabilité | **200 €** |

## 2.2. Pénalité en cas de non-respect de la date convenue de mise à disposition

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***X correspondants au retard par rapport à la date convenue de mise à disposition*** | ***Unité*** | ***Pénalité due (€ HT)*** |
| X ≤ 20 Jours Ouvrés | Emplacement | **250 €** |
| 20 Jours Ouvrés < X ≤ 40 Jours Ouvrés | Emplacement | **500 €** |
| 40 Jours Ouvrés < X ≤ 60 Jours Ouvrés | Emplacement | **750 €** |
| 60 Jours Ouvrés < X | Emplacement | **1 000 €** |